## Slide 1
 | 안건 | 결론
회의 내용 | 1.깃헙을 사용하자 2.보드만들어서 역할분담하자 | 1.통과//PPT파일 부터 연습하는 거로 2.통과//보드판 활용하여 분담하기
멘토님께 질문 | 3개 모바일 디바이스로 각각위치를 받아서 조작해서 한 개의 컴퓨터로 보여주고 싶습니다. 서버를 써야할거 같은데 서버를 안쓰고 할수있는 방법이 있는지, 서버를 써야 한다면 서버쪽이 약해서 보고 참고할만한 자료와 조언을 듣고 싶습니다. 일단 개발방안을 봤었을때 Centralized 으로 서버에서 알고리즘 구현하셔서 번호 Assign하시는 방식이신데 제 의견은 서버로 하는 방법이 제일 간단합니다. 물론 3개의 모바일 디바이스중 한 디바이스가 다른 두개 디바이스의 정보를 받아서 계산해서 송신하는 방법도 있습니다만 이 방법보다는 원래 기획 하셨던 서버 방식으로 하는 게 맞을 듯합니다. 서버는 일단 기존에 있는 클라우드 서버를 활용하시는 방안을 추전드리며 대표적으로 무료로 쓸수 있는 서버는 Amazon EC2랑 Heroku가 있습니다. 아래 링크들 활용하셔서 학습하시고 배우셔서 서버 구동하시면 됩니다. http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EC2_GetStarted.html https://aws.amazon.com/ec2/getting-started/ https://devcenter.heroku.com/articles/getting-started-with-python https://devcenter.heroku.com/articles/getting-started-with-nodejs | 2.Gps정확성 문제 때문에 프리젠테이션 발표를 위해 gps위치를 조작하여 시연 할생각입니다. - 제가 생각하는 것이 맞다면 별도 임의의 gps 위치정보를 생성하여 시물레이션을 하신다는 거 같습니다. 이에 대한 i) gps 정확성의 어려움, ii) 임의의 gps 위치 정보를 어떤식으로 구현하였는지 에 대한 자료 작성이 필요하실듯 합니다. 3.혹시 대회준비 지원금 같은 것이 존재 하나요? - 제가 대답할수 있는 질문이 아닌거 같습니다. 주관하는 담당자분께 문의하시는 것이 더 빠르실듯합니다. 4.작년팀들은 어느정도 수준으로 구현했는지 궁금합니다. //대회 당일전날까지는 어느정도로 완성해 왔나요? - 제가 아직 이부분에 대해서는 잘모르는데 알아보고 말씀드리겠습니다.
2017.10.26

## Slide 2
역할보드 설명서
1. ‘해야 할 임무’ 칸에 필요하다고 생각되는 기능이나 있으면 포스트 잇에
추가하여 올립니다 .
2. 자기가 할 수 있는 임무를 ‘진행중인 임무’ 칸으로 옮겨서 작업합니다.
3. 임무가 완료되면 ‘완료한 임무’ 칸으로 옮깁니다.
4. 임무는 포스트 잇 단위로 작성해 주세요
-급하거나 중요한 사항은 빨간색 포스트 잇을 사용합니다.
-사소하고 구체적으로 적어주시면 환영합니다.
-슬라이드쇼가 아닌 큰 대자보라고 생각해주세요,
-안보일때는 을 이용해 확대/축소해서 봅니다.
-포스트 잇 글씨는 20포인트 내외로 작성해 주세요~
5.깃헙 사용하게 되면 임무추가/임무 가져갈때 커밋해주세요~(ppt, os다른데 괜찬으려나..
‘해야할 임무’
각각 ‘진행중인 임무’에서 처리
‘완료한 임무’

## Slide 3
해야할 임무 |  | 완료한 임무 | 멘토님 조언
 | 진행중인 임무 |  | 비고/추가 아이디어
은서 |  |  | 
성운 |  |  | 
정헌 |  |  | 해보니까 gps 안넣어도 시연은 가능한데, 기능성을 위해서는 넣는게 맞을듯합니다
이거 복사해서 사용해주세요!
중요한 임무/급한 임무옹
Gps좌표 바꾸기
PHP 구현 연구
Fake gps 관련 자료조사
깃헙 진행사항 저장소 만들기
중요한 임무/급한 임무옹
중요한 임무/급한 임무옹
중요한 임무/급한 임무옹
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
mySQL공부
번호부여 알고리즘 프로토타입 만들기
버튼 이벤트 처리
번호등 다른활용방안 찾기
마커 생성, 이동,타이틀
AMAZONE, heroku확인
서버에서 데어터처리
googleMapApi 적용
순서부여 알고리즘 만들기
서버에서 데어터처리
이거 복사해서 사용해주세요!
이거 복사해서 사용해주세요!
이거 복사해서 사용해주세요!
파이어 베이스 시간변수 넘기기
파이어 베이스 적용
서버에서 데어터처리